ЗАПРОС КОТИРОВКИ

12октября 2007 г.

Уважаемые господа!

Заказчик:  Сельское поселение Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, расположенное по адресу:  446140, Самарская обл., Красноармейского района, с. Красноармейское, пер. Школьный, 5, в лице Главы сельского поселения Безгина Евгения Николаевича, предусматривает провести запрос котировок на определение подрядчика по проведению текущего ремонта жилого фонда с. Красноармейское (согласно приложения 2).

Сроки выполнения работ:  в течение 30 календарных дней после заключения контракта 2007 года.

Источник финансирования: бюджет сельского поселения Красноармейское.

Условия оплаты: по факту по предъявлению заказчику акта выполненных работ безналичным путем.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ просим представить котировочную заявку до «18» октября  2007 г. по адресу: Самарская обл., Красноармейский р., с. Красноармейское, пл. Центральная, 12, каб. 214

Цена предлагаемых работ должна быть указана с учетом затрат на уплату налогов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 250 000 рублей.

Котировочная заявка будет рассмотрена «19» октября  2007 года по адресу: Самарская обл., Красноармейский р., с. Красноармейское, пл. Центральная, 12

Подрядчики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.

Подрядчик, признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт в течение 20 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки и представление Подрядчиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: Форма котировочной заявки и спецификация на сайте http://www.Krasnoarmeiskoe.narod.ru/

Сельское поселение Красноармейское м.р. Красноармейский Самарской области

446140, Самарская обл., Красноармейского района, с. Красноармейское, пер. Школьный, 5

ИНН 6375190713  КПП 637501001 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара Р/с 40204810000000000532  БИК 043601001

______________________ Безгин Е. Н.

«______»_______________2007г.

М.П.

Приложение 1

В Администрацию Красноармейского района

Самарской области

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив   запрос   котировки,   мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем  выполнить работу:

(наименование)____________________________________________________,

на сумму ________________________________________________________

(с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и др. обязательных платежей).

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки  выполнить работу  в  соответствии  со сроками, приведенным  в  запросе  котировки,  и  согласны  с имеющимся в ней порядком платежей и с условиями, приведенными в запросе котировок.

До  подготовки  и оформления  официального контракта настоящая котировочная заявка вместе  с  Вашим  уведомлением  о  присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и предоставление подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Информация об участнике размещения заказа

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), паспортные данные (для физического лица, индивидуального предпринимателя), телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________                       Дата:______________

М.П.                 (должность, подпись, печать, ФИО)

Заявка принята:

_____ час. _____ мин. «___» ___________ 2007г.   за № _____

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. Главы муниципального района

Красноармейский

_________________ Н.Ю. Зайцев

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту жилого фонда

с.Красноармейское

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровель жилых домов |  |  |  |  |
| 1 | ж/дом № 48 кв. 4 ул. Шоссейная | Ремонт рулонной кровли | м2 | 150 |
|  |  | Устройство примыканий | м | 24 |
| 2 | ж/д № 3 кв. 25 пер. Мелиораторов | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 |
|  |  | Устройство примыканий | м | 12 |
| 3 | ж/д № 62 кв. 6 ул. Шоссейная | Ремонт рулонной кровли | м2 | 66 |
|  |  | Устройство примыканий | м | 10 |
| 4 | ж/д № 63 кв. 18 ул. Кирова | Ремонт рулонной кровли | м2 | 180 |
|  |  | Устройство примыканий | м | 24 |
| 5 | ж/д № 9 кв. 12 и 16 пер. Космонавтов | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 |
|  |  | Устройство примыканий | м | 6 |
|  |  | Ремонт люка | шт | 1 |
| Ремонт подъездов жилых домов |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира д. 36 (подъезд № 1) | Ремонт штукатурки | м2 | 9,6 |
|  |  | Известковая окраска | м2 | 48,93 |
|  |  | Масляная окраска стен | м2 | 48,75 |
|  |  | Масляная окраска окон | м2 | 9,1 |
|  |  | Масляная окраска дверей | м2 | 12,8 |
|  |  | Масляная окраска полов | м2 | 11,4 |
|  |  | Масляная окраска решеток | м2 | 10,11 |
|  |  | Масляная окраска поручней | м2 | 1,12 |
|  |  | Масляная окраска труб | м2 | 0,3 |
| 2 | ул. Кирова д. 60 (подъезд № 3) | Ремонт штукатурки | м2 | 8,5 |
|  |  | Известковая окраска | м2 | 48,93 |
|  |  | Масляная окраска стен | м2 | 48,75 |
|  |  | Масляная окраска окон | м2 | 9,1 |
|  |  | Масляная окраска дверей | м2 | 12,8 |
|  |  | Масляная окраска полов | м2 | 11,4 |
|  |  | Масляная окраска решеток | м2 | 10,11 |
|  |  | Масляная окраска поручней | м2 | 1,12 |
|  |  | Масляная окраска труб | м2 | 0,3 |
|  |  | Ремонт оконных блоков | шт | 1 |
|  |  | Ремонт крыльца | шт | 1 |
| 3 | пер. Космонавтов д. 3 (подъезд № 3) | Ремонт штукатурки стен | м2 | 7,2 |
|  |  | Известковая окраска | м2 | 48,93 |
|  |  | Масляная окраска стен | м2 | 48,75 |
|  |  | Масляная окраска окон | м2 | 9,1 |
|  |  | Масляная окраска дверей | м2 | 12,8 |
|  |  | Масляная окраска полов | м2 | 11,4 |
|  |  | Масляная окраска решеток | м2 | 10,11 |
|  |  | Масляная окраска поручней | м2 | 1,12 |
|  |  | Масляная окраска труб | м2 | 0,3 |
| 4 | пер. Мелиораторов д. 12 (подъезды № 1,2,3) | Ремонт штукатурки | м2 | 19,5 |
|  |  | Известковая окраска | м2 | 146,79 |
|  |  | Масляная окраска стен | м2 | 146,25 |
|  |  | Масляная окраска окон | м2 | 27,3 |
|  |  | Масляная окраска дверей | м2 | 38,4 |
|  |  | Масляная окраска полов | м2 | 34,2 |
|  |  | Масляная окраска решеток | м2 | 30,33 |
|  |  | Масляная окраска поручней | м2 | 3,36 |
|  |  | Масляная окраска труб | м2 | 0,9 |

Заказчик:	 Подрядчик:

Сельское поселение Красноармейское

муниципального района

Красноармейский

Глава поселения

_______________ Е.Н. Безгин

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   К О Н Т Р А К Т   № (проект)

на выполнение текущего ремонта жилого фонда сельского поселения Красноармейское

с. Красноармейское                                                                                  «___» __________2007г.

Сельское поселение Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельского поселения Безгина Евгения Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _____________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице  директора _______________________________ , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор,  согласно протокола единой комиссии № ____ от ____________ 2007 года,  о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по объекту: «Проведение текущего ремонта жилого фонда сельского поселение Красноармейское» и сдать результаты работ Заказчику.

Заказчик оценивает, принимает фактически выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в размере и в порядке, установленным настоящим договором.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях настоящего договора в соответствии с разделами 4 и 5.

2. Общие условия договора.

2.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать государственным стандартам, котировочной документации и иным, обязательным для данного вида работ нормам и правилам.

2.2. Работы выполняются силами и средствами подрядчика.

3. Права и обязательства сторон.

3.1 Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполняет собственными силами и средствами все работы, в объеме и сроки,  предусмотренные настоящим договором,  весь объем работ сдает до ______ 2007 года Заказчику.

3.1.2. Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.

3.1.3. Соблюдает требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности  проведения работ.

3.1.4. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителя Заказчика на территорию проведения работ.

3.1.5. Использовать при выполнении работ материалы и оборудование надлежащего качества и иметь к ним необходимые документы.

3.1.6. При возникновении обстоятельств, препятствующих нормальному выполнению работ, немедленно сообщить об этом Заказчику в письменном виде.

3.1.5. Устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ.

Если Подрядчик в кратчайшие сроки не исправит некачественно выполненных Подрядчиком работ, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ, за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

3.1.6. По результатам выполнения работ представить Заказчику акт выполненных работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора.

3.2.2. В случае возникшей необходимости привлекать субподрядчиков на различные виды работ.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечивает контроль и технический надзор за ходом работ, производит оценку и приемку выполненных Подрядчиком работ.

3.3.2. Обеспечить присутствие представителя Заказчика при непосредственном проведении работ на объектах Заказчика.

3.3.3. Обеспечивает оплату выполненных работ в полном объеме и в установленные сроки.

4. Сроки выполнения работ. Порядок приемки работ.

4.1. Срок выполнения работ определяется равным 30 календарным дням.

4.3. Подрядчик направляет акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ Заказчику, а Заказчик проверяет фактические объемы и качество выполненных Подрядчиком работ. В случае соответствия сроков, объемов и качества выполнения работ действующим нормам и правилам и условиям настоящего договора, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и направляет один экземпляр Подрядчику.

5. Размер и порядок расчетов.

5.1. Стоимость по настоящему контракту определяется на основании Калькуляции выполнения работ и составляет ______________рублей ( ______________________________), в том числе НДС ________________ рублей, и остается фиксированной величиной в течение действия настоящего контракта.

5.2. По настоящему контракту предусматривается предварительная оплата в размере 30 % от цены настоящего контракта и составляет _________________ рублей. Предоплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

5.3. Оставшиеся 70 % от цены договора оплачиваются Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

.

6. Гарантии качества.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

6.2. Заказчик гарантирует Подрядчику оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств в полном объеме.

8. Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Стороны имеют право на отказ от исполнения договора в порядке, предусмотренном ст.с.717-719 ГК РФ.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 15 дней до расторжения договора.

9.3. После уведомления о расторжении договора Заказчик и Подрядчик производят расчеты по фактически выполненным работам и денежными средствами. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

10. Прочие условия.

10.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить Заказчику лицензию на право осуществления указанных в договоре работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется действующее законодательство РФ.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении сторонами согласия передаются в арбитражный суд в установленном законом порядке.

10.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны и комитета по экономике, финансам, инвестициям и развитию рыночной инфраструктуры Администрации Красноармейского района.

10.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Подрядчик:

Заказчик: Сельское поселение Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области

446140, Самарская область, Красноармейский район,

с. Красноармейское, пер. Школьный, 5

тел/факс (8-846-75) 21234

Банковские реквизиты

ИНН 6375190713

КПП 637501001

Отделение по Красноармейскому району УФК по Самарской области (Комитет по управлению финансами Администрации Красноармейского района, Сельское поселение Красноармейское)

р/с 40204810000000000532

БИК 043601001

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Глава поселения

_______________     Е.Н. Безгин

М.П.